| 项目编号：2024YFB3312900 | 密 级：公开 |
| --- | --- |

国家重点研发计划项目

“大模型驱动下产业信息智能分析与服务

关键技术研究及示范应用”

测 试 大 纲

软件名称： 大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用项目所包含的软件系统

所属项目： 大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用

所属专项： 工业软件

编制单位： 浙江大学

参与单位： 浙江省北大信息技术高等研究院

杭州量知数据科技有限公司

中国人民解放军军事科学院军事科学信息研究中心

中国机电设备招标中心（工业和信息化部政府采购中心）

编制时间： 二〇二六年七月

目  录

1 范围	3

1.1 标识	3

1.2 文档概述	4

1.3 软件概述	5

1.4 测试对象概述	6

1.5 测试材料概述	8

1.5.1 测试材料来源	8

1.5.2 测试材料要求	9

2 测试依据	9

3 质量保证	9

4 测试内容与方法	10

4.1 测试范围	10

4.2 确定的质量特性与子特性	10

4.3 子特性的测试要求	10

4.4 测试策略与方法	12

4.5 测试充分性要求与有效性分析	12

4.6 测试项及测试方法	15

4.6.1 产业大数据采集融通与图谱构建系统（课题二）	15

4.6.2 通专协同的产业领域大模型框架（课题三）	18

4.6.3 产业技术识别模型及工具集（课题四）	21

4.6.4 产业信息智能分析与服务平台（课题五）	22

4.7 软件问题类型及严重性等级	24

4.8 测试环境	24

4.8.1 系统环境	24

4.8.2 测试数据	28

4.8.3 场地环境	29

5 评测实施计划安排	29

6 评测项目组人员构成	30

7 软件质量评价内容与方法	30

7.1 程序质量评价	30

8 评测结束条件	30

8.1 正常终止	31

8.2 异常中止	31

9 安全保密与知识产权保护	31

10 评测风险分析	31

11 评测工作产品	32

12 其他	32

附件A 参考的国家标准	32

附件B 测试项结果记录表	33

附件C 测试机构介绍	34

C.1 公司介绍	34

C.2 测试能力	34

C.3 第三方软件评测优势	35

1 范围

1.1 标识

a）标识：WXJC-2026062401-STO；

b）标题：大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用测试大纲（中期检查）；

c）被测软件名称：大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用项目所包含的软件系统；

d）被测软件版本：V1.0；

e）本文档采用的术语和缩略语见表1-1。

表1-1 术语和缩略语

| 序号 | 术语 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产业大模型 | 面向产业领域任务训练与对齐的大规模预训练语言模型，具备产业领域知识理解、文本对话与内容生成能力 |
| 2 | 通专协同 | 通用大模型与产业领域专用模型（或专用工具）协同工作的技术体系，兼顾通用能力与产业领域专业性 |
| 3 | 产业信息资源池 | 汇聚战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析等多源异构产业数据形成的大规模数据资源库 |
| 4 | 非侵入式数据采集 | 在不侵入目标系统、不影响其正常运行的前提下，通过智能数采技术获取数据的采集方式 |
| 5 | 知识抽取 | 利用大模型等技术从非结构化、半结构化数据中自动抽取实体、关系、属性等知识要素的过程 |
| 6 | 知识图谱 | 以图的形式表征知识，节点表示实体、边表示关系，实体与关系共同构成知识集合 |
| 7 | 检索增强生成（RAG） | 将外部知识库检索结果注入大模型生成过程，以提升生成内容准确性与可信性的技术框架 |
| 8 | 智能体（Agent） | 以大模型为核心，具备任务规划、工具调用与自主执行能力的软件实体 |
| 9 | 态势感知 | 对产业技术发展动态进行持续跟踪、监测与研判，形成对产业技术态势的整体认知 |
| 10 | 弱信号 | 预示产业技术变革趋势的早期、微弱、碎片化信息 |
| 11 | 产业分析研判 | 综合运用数据分析、模型计算与专家经验，对产业前沿技术、卡点、成熟度及应用场景等进行分析与判断的过程 |
| 12 | 产业链监测 | 对特定产业链的技术、企业、市场等要素进行持续跟踪分析与监测预警 |

1.2 文档概述

产业信息分析支撑布局前沿科技、精准制定政策、优化资源配置，是我国科技创新引领高质量发展、获得国际竞争新优势的关键。当前我国产业信息智能分析还存在多源异构数据高效融合和知识表示难度大、跨学科分析全面性和深入性不足、技术预测前瞻性和准确性不强、产业分析可信性和交互性欠佳等问题，亟需研发智能、精准、实时的产业信息分析技术与服务体系，系统增强产业信息智能分析与决策能力。为此，国家重点研发计划“工业软件 ”专项设立“大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用 ”项目（项目编号：2024YFB3312900），面向我国产业信息智能分析的迫切需求，重点解决基于大模型的显隐性产业知识表示框架、产业分析可信推理等重大科学问题，突破大规模数据实时采集融通、通专协同的产业领域大模型框架、产业“弱信号 ”识别等关键技术，研发国产自主的千亿级参数产业领域大模型，集成产业信息智能分析与服务平台并开展综合应用示范。

本项目采取“理论研究—技术突破—平台开发—示范应用 ”的研究路线，设置五个课题协同攻关：课题一“产业大数据认知决策理论与方法研究 ”构建基于大模型的产业分析决策理论模型、知识增强理论和可信推理理论，为项目提供理论基础；课题二“产业大数据采集融通与图谱构建 ”研究大规模数据稳定采集融合和图谱构建技术，构建产业信息资源池，为大模型训练与产业分析提供高质量数据；课题三“通专协同的产业领域大模型框架构建 ”研发国产自主产业领域大模型框架、信息资源池检索增强系统和通专协同智能体框架，为平台提供大模型底座与智能体框架；课题四“产业技术识别模型及工具集研发 ”研发产业技术识别、跟踪监测和态势感知等模型工具，为平台提供分析模型与工具构件；课题五“产业信息分析与服务平台研制及示范应用 ”构建人机协同的产业信息服务模型，集成各课题成果开发产业信息智能分析与服务平台并开展示范应用。五个课题相互衔接、层层递进，形成了从理论方法、数据资源、大模型框架、模型工具到集成平台与示范应用的完整技术体系。

本测试大纲旨在明确项目中期检查第三方测试的总体目标、范围与方法，为后续测试活动提供统一的技术依据和实施指南。测试工作将依据项目任务书约定的中期考核指标，围绕产业大数据采集融通与图谱构建系统、通专协同的产业领域大模型框架、产业技术识别模型及工具集、产业信息智能分析与服务平台等核心成果展开，重点验证产业领域大模型框架参数规模（700亿）、产业信息资源池规模（5亿级）、数据源数量（1000个）、数据类型覆盖（7种）、产业知识抽取准确率（85%）、信息特征知识关系分析功能（15项）、产业知识库检索增强框架（5种产业领域知识库）、产业识别专用模型（4个）、产业技术跟踪监测和态势感知工具（8个）、产业技术分析决策工具（3个）、平台产业分析研判能力（4项）以及先进制造领域产业链监测能力（5个领域16条产业链）等中期指标是否满足任务书要求。通过系统化的测试与验证，测试结论将作为项目任务书中期考核指标达成情况的重要验证依据，并为项目中期检查、后续研发优化及最终验收提供科学支撑。

1.3 软件概述

本次测试的被测软件为“大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用 ”项目所包含的软件系统，由课题二、课题三、课题四、课题五的中期成果构成，软件构成及功能说明如表1-2所示。

表1-2 软件构成及功能说明

| 序号 | 系统/软件名称 | 所属课题 | 主要功能说明 | 项目中定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业大数据采集融通与图谱构建系统 | 课题二 | 包含产业数据采集系统、可视化数据采集资产大屏系统、专利分析系统、论文分析系统及知识抽取过程系统，提供采集流程可视化配置、验证码自动识别、网页识别算法配置、多类型数据源接入与管理、产业信息资源池构建，以及基于大模型的产业知识抽取和信息特征知识关系分析等功能。 | 该系统在“理论—数据—模型—工具—平台”技术链条中的位置、上下游关系、对总体目标的支撑作用。 |
| 2 | 通专协同的产业领域大模型框架 | 课题三 | 包含产业领域大模型-V1、产业知识库检索增强框架V1.0与产业领域智能体框架iChainAgent-V1，支持产业领域文本对话、文本与表格数据理解，支持新材料、新能源、电子信息等多种产业领域知识库的检索增强，具备产业要素抽取、文档解读、数据分析、报告生成等能力。 |  |
| 3 | 产业技术识别模型及工具集 | 课题四 | 集成关键技术挖掘、演进路径分析、重点目标画像、碎片化信息聚合等4个产业识别专用模型；产业链识别感知、产业人才识别发现、产业前沿关键技术转化态势感知、重点技术演进路径态势感知、产业规划布局态势感知、产业前沿技术扫描监测、产业科技动态选题、市场风险识别管理等8个产业技术跟踪、监测和态势感知工具；产业竞争力评价、企业创新力评价、产业招商推荐等3个产业技术分析决策工具。 | 该系统在“理论—数据—模型—工具—平台”技术链条中的工具位置，上游为课题二的图谱构建和课题三的智能体框架提供专业工具支持，下游为课题五的产业信息分析与服务平台提供辅助决策能力支撑，对总体目标构建产业信息分析与服务平台起到支撑作用。 |
| 4 | 产业信息智能分析与服务平台 | 课题五 | 具备前沿技术遴选评估、产业技术卡点识别研判、成熟度分析、产业化应用场景研判等4项产业分析研判能力，支持根据专家在线反馈自动评估产业报告质量，形成覆盖高端装备、航空航天等5个先进制造领域共16条产业链的技术跟踪分析监测能力，支撑产业链运行监测、产业科技动态简报生成、产业科技分析报告生成等示范应用。 |  |

其中，产业信息智能分析与服务平台在中期阶段提供的平台功能清单如表1-3所示。

表1-3 产业信息智能分析与服务平台功能清单（中期）

| 序号 | 模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前沿技术遴选评估 | 关键技术布局 | 关键技术词云展示 | 系统以词云方式展示所选产业链的关键技术方向，词语大小和位置反映技术关注度或布局强度。 |
| 2 |  | 关键技术布局 | 重点技术识别 | 用户可通过关键技术词云识别产业中的重点技术、共性技术和高频技术主题，为前沿技术遴选评估提供候选方向。 |
| 3 |  | 关键技术布局 | 图表查看 | 系统应支持关键技术布局图表的页面查看，并与同一技术态势区的发明授权趋势、技术生命周期等图表共同支撑技术判断。 |
| 4 | 成熟度分析 | 技术生命周期 | 生命周期图展示 | 系统以专利申请数量、专利申请人数量等指标绘制技术生命周期图。 |
| 5 |  | 技术生命周期 | 年度节点展示 | 系统应在生命周期图中展示不同年份的数据节点，帮助用户观察技术从早期、成长到成熟阶段的变化。 |
| 6 |  | 技术生命周期 | 成熟度判断支撑 | 用户可结合生命周期曲线位置、年度变化和专利活跃度，对所选产业技术成熟度进行分析判断。 |
| 7 | 产业化应用场景研判 | 场景化分析 | 产业链图谱绘制 | 系统应提供产业链图谱绘制场景，辅助用户生成产业链结构与图谱分析。 |
| 8 |  | 场景化分析 | 产业发展分析 | 系统应提供产业发展分析场景，辅助用户分析区域或行业发展情况。 |
| 9 |  | 场景化分析 | 瓶颈技术分析 | 系统应提供瓶颈技术分析场景，辅助识别关键卡点和突破方向。 |
| 10 |  | 场景化分析 | 前沿技术分析 | 系统应提供前沿技术分析场景，辅助梳理技术趋势和热点方向。 |
| 11 |  | 场景化分析 | 美国管制清单分析 | 系统应提供美国管制清单分析场景，辅助分析管制行业、企业和管制项。 |
| 12 |  | 场景化分析 | 企业全景分析 | 系统应提供企业全景分析场景，辅助分析企业产品、技术、财务、供应链等信息。 |
| 13 | 产业技术卡点研判 | 主题分析 | 主题词提取 | 系统通过算法分析目标技术领域的主题词，展示该技术领域主要关注方向。 |
| 14 |  | 主题分析 | 主题词云展示 | 系统以词云方式展示核心主题词，例如传感器、机械手、机器人、控制器、运动学等，辅助识别技术重点。 |
| 15 |  | 主题分析 | 卡点研判支撑 | 用户可结合主题词云和主题分析说明，判断产业技术中的关键部件、关键环节和潜在卡点。 |
| 16 | 产业专题生成 | 专题管理台 | 专题列表管理 | 管理台展示草稿、待审核、审核中、审核完成、已完成等专题状态，支持按话题、状态、时间进行检索和管理。 |
| 17 |  |  | 慢思考拆解与资源推荐 | 管理员输入研判主题后，系统通过大模型拆解问题，推荐智能体和数据源，形成专题初稿生成方案。 |
| 18 |  |  | 初稿生成与专家分配 | 系统调用平台资料生成专题初稿，管理员可暂存草稿或确认初稿，确认后进入专家分配。管理员可从专家库中选择专家，为专家分配底稿负责区域，并通知专家进入专题空间。 |
| 19 |  | 协同编辑 | 专家编辑与AI辅助 | 专家可在专题空间中编辑指定底稿区域，插入资料、调用AI辅助修改，并暂存或确认提交。 |
| 20 |  | 意见综合 | 综合版本形成 | 系统汇总专家意见和修改记录，形成综合版本，并支持继续修改或提交管理员终审。 |

表1-4 产业信息智能分析与服务平台性能清单（中期）

| 序号 | 模块名称 | 一级功能 | 功能要求 | 性能点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业技术识别模型 | 关键技术挖掘 | 系统依托大模型语义理解、关联推理与要素抽取能力，对论文、专利等多源数据进行聚类分析，自动识别关键前沿技术。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 2 |  | 演进路径分析 | 系统依托大模型与小模型协同的混合架构，自动抽取并整合主流技术路线、难题瓶颈与实现方案。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 3 |  | 重点目标画像 | 系统依托大模型与小模型协同架构，自动抽取、融合并输出技术、项目、机构、人物四类实体的标准化画像数据。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 4 |  | 碎片化信息聚合 | 系统依托自动化解析与大模型结构化提取能力，自动抓取并解析碎片化信息，分门别类形成标准化数据知识体系。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 5 | 产业技术跟踪监测和态势感知工具 | 产业链识别感知 | 系统基于规模体量、结构完整度、空间集聚度、技术风险度四大维度构建评价模型，自动识别产业链当前状态，动态监测变化趋势，并输出产业链健康度与研判结果。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 6 |  | 产业人才识别发现 | 系统构建涵盖基础属性、科研能力、合作生态、成果产出四大维度的人才评价体系，支持产业高端人才与潜力人才的自动化筛选、画像生成、价值评估及动态跟踪。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 7 |  | 产业前沿关键技术转化态势感知 | 系统从研发资源投入、技术质量成熟度、技术影响力、产学研协同转化四个维度建立评估指标体系，对关键技术的转化态势进行定量打分与等级划分，生成技术转化效率与风险提示。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 8 |  | 重点技术演进路径态势感知 | 系统依托大模型与小模型协同框架，智能提取并融合技术新动向、未来演化图等态势要素，生成技术演进研判报告。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 9 |  | 产业规划布局态势感知 | 系统围绕市场竞争、技术创新、投资发展、空间聚集、合规风险五大维度，量化区域产业发展综合态势，识别布局态势趋势，并输出产业规划优先级与等级判定建议。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 10 |  | 市场风险识别管理 | 系统构建涵盖市场经营、市场需求、市场财务、供应链四个风险类别的风险监测体系，实现风险信号自动捕捉、风险等级评估和前置预警，支持风险成因追溯。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 11 |  | 产业前沿技术扫描监测 | 系统综合运用定量统计与智能分析模型，自动识别、验证新兴技术方向并评估其成熟度，输出结构化前沿技术清单与预警信息。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 12 |  | 产业科技动态选题 | 系统引入AI评审机制进行多维度质量评估筛选，输出经过综合排序与分类的结构化选题清单。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 13 | 产业技术分析决策工具 | 产业竞争力评价 | 系统基于波特钻石模型框架，从规模竞争力、盈利效率、创新竞争力、资本竞争力、风险合规五大维度构建评价指标，量化产业综合竞争力得分，自动识别优势与短板因素。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 14 |  | 企业创新力评价 | 系统基于研发资源投入、技术成果产出、协同创新能力、技术质量水平、创新持续能力五大维度构建指标体系，实现企业创新力综合得分计算、创新优势与短板识别、创新能力分级。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |
| 15 |  | 产业招商推荐 | 系统围绕企业市场潜力、技术发展潜力、资本发展潜力、经营发展潜力四大维度指标体系，实现招商目标企业智能匹配、综合评价与分级推荐。 | 接口响应时间500ms以内，批量任务处理能力探底即可 |

课题二：采集成功率、单源采集吞吐、去重率、抽取处理速度

课题三：模型推理时延/吞吐、检索增强响应时间、多轮对话稳定性

课题四：模型/工具响应时延、批量任务处理能力(每个课题加个表，15个分三类/四类，功能可宏观)

课题五：页面/图表加载时延、报告生成时延、多专家并发协同

1.4 测试对象概述

本测试大纲的测试对象为“大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用 ”项目在中期阶段形成的软件系统成果，涵盖课题二、课题三、课题四、课题五的核心软件成果。其中，产业大数据采集融通与图谱构建系统由课题二的浙江省北大信息技术高等研究院完成，通专协同的产业领域大模型框架由课题三的杭州量知数据科技有限公司完成，产业技术识别模型及工具集由课题四的中国人民解放军军事科学院军事科学信息研究中心完成，产业信息智能分析与服务平台由课题五的中国机电设备招标中心（工业和信息化部政府采购中心）牵头完成。测试对象与课题、承担单位及任务书中期考核指标的对应关系如表1-4所示。

表1-4 测试对象情况说明

| 测试对象（模块） | 对应课题 | 承担单位 | 对应中期考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 | 课题二 | 浙江省北大信息技术高等研究院 | 指标2.1 开源产业信息采集系统研制；指标2.2 数据类型覆盖；指标2.3 数据源数量；指标2.4 产业信息资源池规模；指标2.5 产业知识抽取准确率；指标2.6 信息特征知识关系分析功能。 |
| 通专协同的产业领域大模型框架 | 课题三 | 杭州量知数据科技有限公司 | 指标3.1 产业领域大模型参数规模；指标3.2 产业领域大模型支持的数据类型；指标3.3 产业领域大模型支持的功能；指标3.4 产业知识库检索增强框架；指标3.5 产业领域智能体框架。 |
| 产业技术识别模型及工具集 | 课题四 | 中国人民解放军军事科学院军事科学信息研究中心 | 指标4.1 产业识别专用模型；指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具；指标4.4 产业技术分析决策工具。 |
| 产业信息智能分析与服务平台 | 课题五 | 中国机电设备招标中心（工业和信息化部政府采购中心） | 指标5.1 平台功能；指标5.2 形成先进制造领域产业链技术跟踪分析监测能力及示范应用。 |

课题一“产业大数据认知决策理论与方法研究”（浙江大学承担）以理论研究为主，其中期考核指标（指标1.1产业智能分析决策理论、指标1.2产业数据接入与知识表示标准、指标1.3产业大模型知识增强方法、指标1.4产业知识计算可信推理方法）按任务书约定采用研究报告与同行专家评议等方式考核，均不纳入本次第三方测试范围。本大纲在4.5节测试充分性要求与有效性分析中对任务书全部中期考核指标的考核方式与覆盖情况进行了逐项对照说明，确保指标覆盖完整、可追溯。

1.5 测试材料概述

1.5.1 测试材料来源

本次测试采用的测试材料由研制方提供，来源于项目实际研发与运行环境，具体情况如表1-5所示。

表1-5 测试数据情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 研制方部署的各被测系统运行环境及其后台数据库；产业信息资源池实际采集数据；用于知识抽取准确率验证的标注测试数据集；覆盖5个先进制造领域16条产业链的产业链数据。 |
| 采集环境 | 真实互联网数据源环境。数据通过爬虫、非侵入式数采等技术及人工协助方式从国内外机构官网、智库、高校、金融网站、知识媒体等数据源实时监控采集。 |
| 数据类型 | 战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析等7种类型的文本、表格等多源异构数据。 |
| 测试账号 | 研制方提供的各被测系统测试账号（含管理员及普通用户角色）、参数规模统计脚本及后台数据查询权限。 |

1.5.2 测试材料要求

测试开始前，研制方应保证各被测系统已部署完成并处于可测试状态，提供满足测试要求的测试环境、测试数据、测试账号以及相关配合人员；用于指标验证的统计脚本、标注数据集应经双方确认；测试组对所使用的测试材料进行检查确认，保证符合测试要求。

2 测试依据

本测试大纲的测试依据参见表2-1。

表2-1 测试依据

| 序号 | 标准/文档编号 | 标准/文档名称 | 发布/形成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 25000.51-2016 | 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 2016年 |
| 2 | —— | 《国家重点研发计划项目任务书——大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用》（项目编号：2024YFB3312900） | 2024年 |
| 3 | —— | 《产业大数据采集融通与图谱构建研究报告》等各课题中期研究报告与相关技术文档 | 2026年 |

3 质量保证

质量保证所需资源包括1名质量监督人员以及用于质量监督工作的设备，在评测整个生存期内实施质量管理，保证评测项目正在运行的过程和正在形成的工作产品符合相应的技术文件要求。质量保证内容包括：质量保证人员应客观地验证工作产品及其活动遵循所用标准、规程和需求的情况；质量保证人员应将评测项目质量保证活动的结果通知到相关人员；最高领导层应负责处理在评测项目组内无法解决的问题。

4 测试内容与方法

4.1 测试范围

本次测试的对象为“大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用”项目所包含的软件系统，包括产业大数据采集融通与图谱构建系统、通专协同的产业领域大模型框架、产业技术识别模型及工具集、产业信息智能分析与服务平台四个部分，测试范围为项目任务书约定的、考核方式为”具有资质的第三方机构测试验证”的全部中期考核指标。

4.2 确定的质量特性与子特性

本次测试所确定的质量特性详见表4-1。任务书中期考核指标中的定量指标（如大模型参数规模、资源池规模、数据源数量、知识抽取准确率等）纳入产品质量-功能性的准确性子特性进行验证。

表4-1 质量特性

| 被测产品名称 | 模块名称 | 测试类型 |
| --- | --- | --- |
| 大模型驱动下产业信息智能分析与服务软件系统 | 产业大数据采集融通与图谱构建系统 | 产品质量-功能性 |
|  | 通专协同的产业领域大模型框架 | 产品质量-功能性 |
|  | 产业技术识别模型及工具集 | 产品质量-功能性 |
|  | 产业信息智能分析与服务平台 | 产品质量-功能性 |

4.3 子特性的测试要求

本次测试为产品质量-功能性测试，相关的子特性测试要求见表4-2，任务书中期考核指标涉及的定量技术指标如表4-3所示。

表4-2 软件测试子特性测试要求表

| 序号 | 测试类型 | 测试范围 | 测试要求 | 测试内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量-功能性 | 适合性 | 验证软件提供的功能集合是否完整、恰当，能够覆盖并满足用户声明和隐含的需求 | 一致性：功能列表是否与任务书中期考核指标要求完全一致；完全性：软件是否提供了完成任务所必需的所有功能。 |
| 2 | 产品质量-功能性 | 准确性 | 验证软件在给定特定输入时，能否产生符合预期、精确无误的正确结果 | 计算准确性：知识抽取准确率、参数规模统计等计算的准确性；数据处理准确性：数据采集、存储、查询、统计结果是否正确；输出准确性：生成的信息是否正确；定量指标符合性：各定量指标实测值是否达到任务书中期指标要求。 |
| 3 | 产品质量-功能性 | 互操作性 | 验证软件与指定的其他系统、组件之间能否进行有效的数据交换和协同工作 | 接口：大模型、检索增强框架、智能体与知识库之间的调用是否成功；模块：各系统与上下游模块的集成功能是否畅通，业务流程能否端到端跑通。 |

表4-3 定量技术指标测试

| 被测软件 | 指标类型 | 检测项目 | 中期技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 | 考核指标 | 数据类型覆盖 | 7种（战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析）。 |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 | 核心考核指标 | 数据源数量 | 1000个。 |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 |  | 产业信息资源池规模 | 5亿级。 |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 |  | 产业知识抽取准确率 | 基于大模型的知识抽取准确率。≥85% |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 |  | 信息特征知识关系分析功能 | 15项（新增合作网络、地域分布等）。 |
| 通专协同的产业领域大模型框架 |  | 产业领域大模型参数规模 | 700亿。 |
| 通专协同的产业领域大模型框架 |  | 产业知识库检索增强框架 | 支持5种产业领域知识库。 |
| 产业技术识别模型及工具集 | 核心考核指标 | 产业识别专用模型数量 | 4个（关键技术挖掘、演进路径分析、重点目标画像、碎片化信息聚合） |
| 产业技术识别模型及工具集 | 核心考核指标 | 产业技术跟踪监测和态势感知工具数量 | 8个（产业链识别感知、产业人才识别发现、产业前沿关键技术转化态势感知、重点技术演进路径态势感知、产业规划布局态势感知、产业前沿技术扫描监测、产业科技动态选题、市场风险识别管理） |
| 产业技术识别模型及工具集 | 核心考核指标 | 产业技术分析决策工具数量 | 3个（产业竞争力评价、企业创新力评价、产业招商推荐） |
| 产业信息智能分析与服务平台 |  | 产业分析研判能力 | 4项（前沿技术遴选评估、产业技术卡点识别研判、成熟度分析、产业化应用场景研判）。 |
| 产业信息智能分析与服务平台 |  | 产业链监测覆盖 | 5个先进制造领域共16条产业链。 |
|  | 必要性指标 |  |  |

4.4 测试策略与方法

本次测试依托研制方提供的测试环境，采用手动测试与脚本统计相结合的方式开展。以任务书中期考核指标为基准，对各被测系统进行全面、系统、有针对性的验证。本次测试以黑盒测试为主的测试策略，具体策略如下：

1）首先开展用户文档集审查工作，依据GB/T 25000.51-2016，按照评测机构的文档审查单，对《国家重点研发计划项目任务书——大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用》《大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用 测试方案》及各课题中期研究报告等文档的完备性、正确性、一致性和易理解性进行审查；

2）黑盒测试采用人工测试方式，在对被测件的功能性进行详尽分析的基础上，利用等价类划分、边界值分析以及错误猜测法等方法，设计正常和异常的测试项及测试用例，做到对各个功能点的全覆盖，从而达到100%覆盖任务书中期需第三方测试考核指标的目的；

3）对于定量指标，采用脚本统计、后台数据核查与随机抽样人工校验相结合的方法验证：大模型参数规模通过执行参数统计脚本逐层统计汇总验证；资源池规模、数据源数量通过系统前台展示与后台数据库统计交叉核验；知识抽取准确率通过对抽取结果随机抽样并人工校验计算得出；

4.5 测试充分性要求与有效性分析

本测试应全面覆盖软件测试依据（包括但不限于项目任务书、测试方案、各课题研究报告）所要求的功能性需求，满足测试充分性要求。本测试旨在客观验证“大模型驱动下产业信息智能分析与服务关键技术研究及示范应用”项目中期各项功能及技术指标实现情况。通过对任务书中期考核指标的全面分析，共整理出21个测试项，实现对任务书中约定由具有资质的第三方机构测试验证的中期考核指标的100%覆盖，并对服务成效类指标进行文档核查；其余采用研究报告、同行专家评议、知识产权证书、标准立项文本等方式考核的指标，其考核方式与佐证材料在表4-4中一并对照说明，确保任务书中期考核指标全覆盖、逐项可追溯。具体对照情况如表4-4所示。

表4-4 任务书中期考核指标与测试项对照表

| 指标编号及名称 | 中期指标要求 | 考核方式 | 对应测试项/佐证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标1.1 产业智能分析决策理论（核心） | 形成专家经验和生成式智能技术融合的产业智能分析决策理论，形成研究报告初稿 | 研究报告、同行专家评议 | 不属于第三方测试范围。由课题一提供研究报告及同行专家评议意见佐证 |
| 指标1.2 产业数据接入与知识表示标准 | 形成产业数据模型体系以及接入标准和产业信息动态知识表示理论，形成研究报告初稿 | 研究报告、同行专家评议；标准文本 | 不属于第三方测试范围。由课题一提供研究报告、标准草案文本及专家评议意见佐证 |
| 指标1.3 产业大模型知识增强方法 | 研发融合产业图谱的大模型推理技术、基于知识注入的大模型训练技术和基于事实知识的大模型验证技术，形成研究报告初稿 | 研究报告、同行专家评议、论文 | 不属于第三方测试范围。由课题一提供研究报告、论文及专家评议意见佐证；产业网链认知决策基础平台原型系统另附平台自测报告 |
| 指标1.4 产业知识计算可信推理方法 | 形成人机协同知识计算范式、通专协同的大小模型体系和可信透明的大模型推理方法，形成研究报告初稿 | 研究报告、同行专家评议、论文 | 不属于第三方测试范围。由课题一提供研究报告、论文及专家评议意见佐证 |
| 指标2.1 开源产业信息采集系统研制（核心） | 结合非侵入式智能数采技术的产业信息采集系统新增功能：采集流程可视化配置，验证码自动识别，网页识别算法配置 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.1.1（TP2.1） |
| 指标2.2 数据类型覆盖（核心） | 7种（战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.1.2（TP2.2） |
| 指标2.3 数据源数量（核心） | 1000个（政策、人才、事件、市场分析等来源） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.1.3（TP2.3） |
| 指标2.4 产业信息资源池规模（核心） | 5亿级 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.1.4（TP2.4） |
| 指标2.5 产业知识抽取准确率（核心） | 基于大模型的知识抽取准确率：85% | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.1.5（TP2.5） |
| 指标2.6 信息特征知识关系分析功能（核心） | 15项（新增合作网络、地域分布等） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.1.6（TP2.6） |
| 指标2.7 知识产权 | 获得软件著作权2项，申请发明专利2项，发表高水平论文1篇 | 证书/受理通知/论文 | 不属于第三方测试范围。由课题二提供软件著作权登记证书、专利受理通知书、论文佐证 |
| 指标3.1 产业领域大模型参数规模（核心） | 700亿 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.2.1（TP3.1） |
| 指标3.2 产业领域大模型支持的数据类型（核心） | 文本、表格 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.2.2（TP3.2） |
| 指标3.3 产业领域大模型支持的功能（核心） | 产业领域文本对话 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.2.3（TP3.3） |
| 指标3.4 产业知识库检索增强框架（核心） | 支持5种产业领域知识库（包括新材料、新能源、电子信息等领域） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.2.4（TP3.4） |
| 指标3.5 产业领域智能体框架（核心） | 具备产业要素抽取、文档解读、数据分析、报告生成等能力 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.2.5（TP3.5） |
| 指标3.6 知识产权 | 申请发明专利1项，发表高水平学术论文1篇 | 受理通知/论文 | 不属于第三方测试范围。由课题三提供专利受理通知书、论文佐证 |
| 指标4.1 产业识别专用模型（核心） | 4项（关键技术挖掘、演进路径分析、重点目标画像、碎片化信息聚合） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.3.1（TP4.1） |
| 指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（核心） | 8项（产业链识别感知、产业人才识别发现、产业前沿关键技术转化态势感知、重点技术演进路径态势感知、产业规划布局态势感知、产业前沿技术扫描监测、产业科技动态选题、市场风险识别管理） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.3.2（TP4.2） |
| 指标4.3 产业技术分析研判指标体系（核心） | 形成产业技术分析研判指标体系，覆盖3个主要产业 | 标准立项通知和标准文本 | 不属于第三方测试范围。由课题四提供指标体系文档及相关标准材料佐证 |
| 指标4.4 产业技术分析决策工具（核心） | 3项（产业竞争力评价、企业创新力评价、产业招商推荐） | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.3.3（TP4.4） |
| 指标4.5 知识产权 | 申请软件著作权登记2项，申请发明专利1项，发表高水平学术论文1篇 | 证书/受理通知/论文 | 不属于第三方测试范围。由课题四提供软件著作权登记证书、专利受理通知书、论文佐证 |
| 指标5.1 平台功能（核心） | 1.具备前沿技术遴选评估、产业技术卡点识别研判、成熟度分析、产业化应用场景研判等4项产业分析研判能力；2.根据专家在线反馈自动评估产业报告质量 | 第三方机构测试验证 | 测试项4.6.4.1（TP5.1） |
| 指标5.2 形成先进制造领域产业链技术跟踪分析监测能力及示范应用 | 在初期基础上覆盖高端装备、航空航天等共5个先进制造领域共16条产业链的监测能力 | 用户使用报告或同行专家评议及第三方机构测试 | 测试项4.6.4.2（TP5.2） |

必要性/包容性测试指标

指标名称     对应任务书指标     对应测试项

文字叙述   TP2.1   TP2.1.1（4.6）

表4-5 必要性/包容性测试指标表

| 指标名称 | 对应任务书指标 | 对应测试项/佐证方式 |
| --- | --- | --- |
| 产业链识别感知 | 指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（核心） | 测试项4.6.3.2（TP4.2） |
| 产业人才识别发现 | 指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（核心） | 测试项4.6.3.2（TP4.2） |
| 市场风险识别管理 | 指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（核心） | 测试项4.6.3.2（TP4.2） |
| 产业前沿关键技术转化态势感知 | 指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（核心） | 测试项4.6.3.2（TP4.2） |
| 产业规划布局态势感知 | 指标4.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（核心） | 测试项4.6.3.2（TP4.2） |
| 产业招商推荐 | 指标4.4 产业技术分析决策工具（核心） | 测试项4.6.3.3（TP4.4） |
| 产业竞争力评价 | 指标4.4 产业技术分析决策工具（核心） | 测试项4.6.3.3（TP4.4） |
| 企业创新力评价 | 指标4.4 产业技术分析决策工具（核心） | 测试项4.6.3.3（TP4.4） |

每个测试项在"任务书指标验证"之外，增设 1–3 项"必要性/包容性测试指标"，证明指标真实可用而非仅数量达标。示例：

- TP2.1 采集系统：采集流程可视化配置的配置项覆盖度、验证码识别准确率/识别耗时、网页类型识别准确率；异常URL/失效源的容错。 —— 课题二

- TP2.3 数据源1000个：数据源可用率/存活率（抽样连通性）、去重后有效源占比、来源类别分布合理性。 —— 课题二

- TP2.4 资源池5亿级：去重口径下的有效数据量、按类型/时间分布、重复率抽查。 —— 课题二

- TP2.5 抽取准确率：实体/关系/属性分项准确率、按数据类型分层准确率、召回率（如可行）。 —— 课题二

- TP3.3/3.5 大模型/智能体：产业问答相关性/事实性、拒答与幻觉抽查、多轮上下文一致性。 —— 课题三

- TP3.4 检索增强：检索命中相关性、无关知识库误召回、空/边界问题处理。 —— 课题三

- TP4.x 工具集：各工具输入边界与异常输入的鲁棒性、结果可复现性。 —— 课题四

- TP5.1/5.2 平台：跨模块端到端业务贯通、异常数据/空数据下的健壮性、16条产业链数据完整性抽查。 —— 课题五

4.6 测试项及测试方法

本节按被测系统对测试项及测试方法进行说明。测试项标识规则为“2024YFB3312900-TP+指标编号“，与任务书中期考核指标一一对应。

4.6.1 产业大数据采集融通与图谱构建系统（课题二）

4.6.1.1 开源产业信息采集系统研制（指标2.1）

| 测试项名称 | 开源产业信息采集系统研制 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标2.1“结合非侵入式智能数采技术的产业信息采集系统新增功能：采集流程可视化配置，验证码自动识别，网页识别算法配置”是否符合任务书中期要求。 |  |  |

测试用例设计：

| 用例编号 |  | 如 TC2.1-01（与测试项TP编号关联） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用例名称/目的 | 验证的功能点或指标点 |  |  |
| 前置条件 | 产业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）采集流程可视化配置 进入产业数据采集系统，打开【采集筛选】页面，对采集任务进行可视化配置；配置完成后开启采集任务，查看采集结果；若采集任务可按配置正常执行并获得采集结果，则通过测试，反之不通过； （2）验证码自动识别 打开【验证码识别】页面，上传一张带有验证码的图片，点击开始识别按钮，查看识别结果；若系统能自动正确识别验证码，则通过测试，反之不通过； （3）网页识别算法配置 打开【网页类型识别】页面，输入网页地址，点击检测按钮，查看检测结果；若系统能正确识别网页类型并支持识别算法配置，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 依赖的测试工具 |  |  |  |
| 预期结果 |  |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.1.2 数据类型覆盖（指标2.2）

| 测试项名称 | 数据类型覆盖 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标2.2“数据类型覆盖7种（战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析）”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）进入产业数据采集系统，打开【采集源】页面，查看系统支持的数据类型； （2）逐一核对战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析7种数据类型，并抽查各类型下的实际数据； 若系统数据类型覆盖不少于7种且各类型下均有实际数据，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.1.3 数据源数量（指标2.3）

| 测试项名称 | 数据源数量 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP2.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标2.3“数据源数量达到1000个（政策来源：国内外中央及地方机构官网、智库机构等；人才来源：国内外高校、专利、论文、大型企业等；事件来源：金融网站、官方机构等；市场分析：知识媒体、知识星球、同花顺等软件等）”是否符合任务书中期要求。细化：1000个源的类别分布、清单获取方式、抽样连通性验证的样本量。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业数据采集系统和可视化数据采集资产大屏系统已部署完成并正常运行。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）进入产业数据采集系统，打开【采集源】页面，查看数据源清单并统计数据源数量； （2）进入可视化数据采集资产大屏系统，查看数据源分布及数量统计信息，与采集源清单进行交叉核验； （3）按政策、人才、事件、市场分析等来源类别抽查数据源的真实性与可用性； 若数据源数量达到1000个，且覆盖政策、人才、事件、市场分析等来源类别，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试、后台数据核查，抽样审查。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.1.4 产业信息资源池规模（指标2.4）

| 测试项名称 | 产业信息资源池规模 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP2.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标2.4“产业信息资源池规模达到5亿级 ”是否符合任务书中期要求。细化：总量口径（是否去重）、按7类数据的数量分布、统计时间点、前台展示与后台库表对应关系。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业数据采集系统和可视化数据采集资产大屏系统已部署完成并正常运行，后台数据库查询权限已提供。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）进入产业数据采集系统，打开首页概览页面，查看采集的数据条数并抽查数据详情； （2）进入可视化数据采集资产大屏系统，查看采集数据量的统计信息； （3）通过后台数据库统计资源池数据总量，与前台展示数据进行交叉核验； 若产业信息资源池数据规模达到5亿级，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试、后台数据核查，抽样审查。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.1.5 产业知识抽取准确率（指标2.5）

| 测试项名称 | 产业知识抽取准确率 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标2.5“基于大模型的知识抽取准确率：85% ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 知识抽取过程系统已部署完成并正常运行；经双方确认的标注测试数据集已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）查看并确认测试数据集的规模、类型与标注情况，确认数据集符合测试要求； （2）使用知识抽取过程系统，对测试数据集中的产业数据执行知识抽取； （3）对抽取结果进行随机抽样（抽样数量不少于400条），组织人工逐条校验抽取的实体、关系、属性等知识要素是否正确； （4）计算知识抽取准确率：准确率＝正确抽取条数÷抽样校验总条数×100%；补充：判"正确"的细则（实体/关系/属性是否分别计算、严格匹配 vs 部分匹配）、是否给出分项准确率与总准确率的合成方式。 若基于大模型的知识抽取准确率达到85%及以上，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，随机抽样、人工校验与统计分析相结合。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.1.6 信息特征知识关系分析功能（指标2.6）

| 测试项名称 | 信息特征知识关系分析功能 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP2.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标2.6“具备15项（新增合作网络、地域分布等）信息特征知识关系分析功能 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 专利分析系统、论文分析系统、产业数据采集系统、可视化数据采集资产大屏系统已部署完成并正常运行；测试数据已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）进入专利分析系统，查看信息特征知识关系分析功能展示； （2）进入论文分析系统，查看信息特征知识关系分析功能展示； （3）进入产业数据采集系统，查看信息特征知识关系分析功能展示； （4）进入可视化数据采集资产大屏系统，查看信息特征知识关系分析功能展示； （5）对各系统的信息特征知识关系分析功能进行汇总统计，逐项核对功能项数量及其有效性（含新增的合作网络、地域分布等功能）； 若信息特征知识关系分析功能达到15项且均可正常展示与使用，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.2 通专协同的产业领域大模型框架（课题三）

4.6.2.1 产业领域大模型参数规模（指标3.1）

| 测试项名称 | 产业领域大模型参数规模 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标3.1“产业领域大模型参数规模达到700亿 ”是否符合任务书中期要求。总参数量 = Σ(各层参数量)，说明遍历方法、是否含 embedding/输出层、共享权重处理、脚本输入（模型文件）与输出（分层清单+汇总）。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业领域大模型-V1已部署完成；经双方确认的大模型参数规模统计脚本已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）核查待统计模型文件与部署的产业领域大模型-V1的一致性； （2）执行大模型参数规模统计脚本，遍历模型各层网络结构，逐层统计参数量并汇总输出参数总规模； （3）记录统计结果并截图留存； 若产业领域大模型-V1参数规模达到700亿及以上，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 脚本统计、白盒核查与黑盒测试相结合。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.2.2 产业领域大模型支持的数据类型（指标3.2）

| 测试项名称 | 产业领域大模型支持的数据类型 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标3.2“产业领域大模型支持文本、表格数据类型 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业领域大模型-V1与产业领域智能体框架iChainAgent-V1已部署完成并正常运行。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）打开产业领域智能体iChainAgent-V1； （2）输入产业领域文本内容，查看模型问答结果；若模型能正确理解文本输入并给出合理回答，则通过测试，反之不通过； （3）输入表格数据，查看模型问答结果；若模型能正确理解表格输入并给出合理回答，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.2.3 产业领域大模型支持的功能（指标3.3）

| 测试项名称 | 产业领域大模型支持的功能 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标3.3“产业领域大模型支持产业领域文本对话 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业领域大模型-V1与产业领域智能体框架iChainAgent-V1已部署完成并正常运行。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）打开产业领域智能体iChainAgent-V1； （2）输入产业领域相关问题进行多轮文本对话，查看问答结果； 若模型支持产业领域文本对话，回答内容与产业领域问题相关且逻辑合理，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.2.4 产业知识库检索增强框架（指标3.4）

| 测试项名称 | 产业知识库检索增强框架 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP3.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标3.4“产业知识库检索增强框架支持5种产业领域知识库（包括新材料、新能源、电子信息等领域） ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业知识库检索增强框架V1.0已部署完成并正常运行。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）打开产业知识库检索增强框架； （2）选择产业领域”新材料”知识库，输入问题后进行检索，查看检索增强结果； （3）选择产业领域”新能源”知识库，输入问题后进行检索，查看检索增强结果； （4）选择产业领域”电子信息”知识库，输入问题后进行检索，查看检索增强结果； （5）选择产业领域”光学产业链”知识库，输入问题后进行检索，查看检索增强结果； （6）选择产业领域”半导体”知识库，输入问题后进行检索，查看检索增强结果； 若产业知识库检索增强框架支持不少于5种产业领域知识库，且各知识库检索结果与所选领域及问题相关，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.2.5 产业领域智能体框架（指标3.5）

| 测试项名称 | 产业领域智能体框架 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标3.5“产业领域智能体框架具备产业要素抽取、文档解读、数据分析、报告生成等能力 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 产业领域智能体框架iChainAgent-V1已部署完成并正常运行，测试文档与数据已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）打开产业领域智能体框架iChainAgent-V1； （2）输入产业相关文本，执行产业要素抽取，查看抽取结果；若能正确抽取产业要素，则通过测试，反之不通过； （3）上传产业文档，输入问题进行文档解读，查看解读结果；若解读内容与文档内容一致且回答合理，则通过测试，反之不通过； （4）输入数据分析任务，查看数据分析结果；若分析结果正确合理，则通过测试，反之不通过； （5）输入报告生成任务，查看生成的报告；若能生成结构完整、内容相关的产业报告，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.3 产业技术识别模型及工具集（课题四）

4.6.3.1 产业识别专用模型（指标4.1）

| 测试项名称 | 产业识别专用模型 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标4.1“研发关键技术挖掘、演进路径分析、重点目标画像、碎片化信息聚合等4个产业识别专用模型 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |
| 测试约束条件 | 4个产业识别专用模型已集成到产业技术识别模型及工具集研发平台，平台已部署完成并正常运行。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）打开关键技术挖掘页面，输入目标领域执行关键技术挖掘操作，查看挖掘结果；若模型运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过； （2）打开演进路径分析页面，执行技术演进路径分析操作，查看分析结果；若模型运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过； （3）打开重点目标画像页面，查询目标并查看画像信息；若模型运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过； （4）打开碎片化信息聚合页面，上传文件并查看聚合结果；若模型运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.3.2 产业技术跟踪监测和态势感知工具（指标4.2）

| 测试项名称 | 产业技术跟踪监测和态势感知工具 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP4.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标4.2“研发产业链识别感知、产业人才识别发现、产业前沿关键技术转化态势感知、重点技术演进路径态势感知、产业规划布局态势感知、产业前沿技术扫描监测、产业科技动态选题、市场风险识别管理等8个产业技术跟踪、监测和态势感知工具 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |

| 用例编号 | TC4.2-01 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 产业链识别感知—接口功能验证 |
| 前置条件 | 产业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：前十企业营收总额、主营收环节营收额≥0， 产业链企业总量、主营收环节企业数、将到期专利件数≥0且为整数，区域集中度(CR5)、区域集中度(CR1)、专利集中度(CR3)≥0且≤1。 反向测试：如产业链企业总量、主营收环节企业数、将到期专利件数输入非整数值，区域集中度(CR5)、区域集中度(CR1)、专利集中度(CR3)输入超出边界值1的值，等等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.2-02 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 产业人才识别发现—接口功能验证 |
| 前置条件 | 人员数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：单位取值2、4、6、8、10；学历取值1、2、3、4；研究领域个数、研究方向个数、合作单位个数、合作人员个数、发表论文个数≥0且为整数。 反向测试：如单位输入2、4、6、8、10以外的值，学历输入1234以外的值，研究领域个数、研究方向个数、合作单位个数、合作人员个数、发表论文个数输入非整数值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.2-03 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 市场风险识别管理—接口功能验证 |
| 前置条件 | 企业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：营业总收入同比增长率、主营业务收入占比、净利润率、单一核心客户订单占比、客户数量年度同比增长率、资产负债率、总资产收益率（ROA）、单一核心供应商供货占比、供应商数量占比（相对行业均值）≥0且≤1，净资产规模≥0。 反向测试：如营业总收入同比增长率、主营业务收入占比、净利润率、单一核心客户订单占比、客户数量年度同比增长率、资产负债率、总资产收益率（ROA）、单一核心供应商供货占比、供应商数量占比（相对行业均值）输入超出边界值1的值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.2-04 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 产业前沿关键技术转化态势感知—接口功能验证 |
| 前置条件 | 企业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：专利授权率≥0且≤1，专利总量、发明专利量、实用新型专利量、软件著作权量、发明授权数量、专利被引用次数、专利对外许可数量、技术领域趋势数量、技术领域布局数量≥0且为整数。 反向测试：如专利授权率输入超出边界值1的值，专利总量、发明专利量、实用新型专利量、软件著作权量、发明授权数量、专利被引用次数、专利对外许可数量、技术领域趋势数量、技术领域布局数量输入非整数值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.2-05 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 产业规划布局态势感知—接口功能验证 |
| 前置条件 | 产业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：净资产收益率、营业收入集中度(CR3)、总融资金额、企业数区位熵、专利数区位熵≥0且≤1，专利总量、发明授权数量、总融资笔数、行政处罚次数、诉讼案件数量≥0且为整数，总融资笔数≥0。 反向测试：如净资产收益率、营业收入集中度(CR3)、总融资金额、企业数区位熵、专利数区位熵输入超出边界值1的值，专利总量、发明授权数量、总融资笔数、行政处罚次数、诉讼案件数量输入非整数值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

4.6.3.3 产业技术分析决策工具（指标4.4）

| 测试项名称 | 产业技术分析决策工具 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP4.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标4.4“研发产业竞争力评价、企业创新力评价、产业招商推荐等3个产业技术分析决策工具 ”是否符合任务书中期要求。 |  |  |

| 用例编号 | TC4.4-01 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 产业招商推荐—接口功能验证 |
| 前置条件 | 企业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：融资总金额≥0，市场集中度（CRn）、企业营业总收入增长率、资产负债率、净资产收益率≥0且≤1，专利总量、所有专利被引用次数、融资总次数、行政处罚次数≥0且为整数。 反向测试：市场集中度（CRn）、企业营业总收入增长率、资产负债率、净资产收益率输入超出边界值1的值等，专利总量、所有专利被引用次数、融资总次数、行政处罚次数输入非整数值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.4-02 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 产业竞争力评价—接口功能验证 |
| 前置条件 | 企业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：融资总金额≥0，市场集中度（CRn）、企业营业总收入增长率、资产负债率、净资产收益率≥0且≤1，专利总量、所有专利被引用次数、融资总次数、行政处罚次数≥0且为整数。 反向测试：市场集中度（CRn）、企业营业总收入增长率、资产负债率、净资产收益率输入超出边界值1的值等，专利总量、所有专利被引用次数、融资总次数、行政处罚次数输入非整数值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.4-03 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 企业创新力评价—接口功能验证 |
| 前置条件 | 企业数据采集系统已部署完成并正常运行，测试账号、测试数据已准备就绪。 |
| 测试内容 及评判标准 | 正向测试：r&d投入≥0，r&d投入强度、r&d人员占比、营业收入同比、合作研发专利占比、发明专利占比、发明专利占比变化趋势、PCT数量占比、专利数量变化趋势(复合增速)、专利授权率≥0且≤1，发明人数、专利数量、非外观专利数量、软著登记总数、产学研合作机构数量、合作研发专利数量、专利转让次数之和、专利被引用次数之和、专利许可数量之和≥0且为整数。 反向测试：发明人数、专利数量、非外观专利数量、软著登记总数、产学研合作机构数量、合作研发专利数量、专利转让次数之和、专利被引用次数之和、专利许可数量之和输入非整数值等，r&d投入强度、r&d人员占比、营业收入同比、合作研发专利占比、发明专利占比、发明专利占比变化趋势、PCT数量占比、专利数量变化趋势(复合增速)、专利授权率输入超出边界值1的值等。 异常输入：如参数的非空的校验，参数为中文英文，特殊字符应均显示报错等。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，边界值，等价类划分法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Postman |
| 预期结果 | 运行正常且输出合理，则通过测试，反之不通过。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |

4.6.3.4 工具页面交互功能验证（页面交互测试用例）

本节针对产业技术识别模型及工具集（课题四）部署系统（MetaProfile，http://47.120.41.179）的7个工具页面交互功能进行验证，测试用例覆盖系统Swagger接口（http://47.120.41.179/docs）对应的页面交互场景，采用黑盒测试方法。

| 用例编号 | TC4.6.3-01 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 技术画像—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“技术画像”页面，列表正常加载且不少于1条记录，正确显示名称、领域、操作列；在搜索框输入已存在技术名称关键字（如“卫星”）查询，列表正确过滤并返回匹配项；切换分页（第2页、每页条数切换），列表正确刷新；点击某技术“详情”，详情抽屉正常打开，基本信息字段完整；切换“里程碑/科研成果/技术关系/统计图表/关联图谱”各标签页正常加载，关联图谱节点、边及中文标签清晰可读、无乱码。 反向测试：搜索框输入空内容、纯空格、特殊字符（如<>/%/引号）、超长字符串，系统不崩溃且给出合理提示或空结果；切换不存在的分页页码或越界页码，列表不异常；访问不存在的技术ID详情，系统给出未找到提示而非报错崩溃。 异常输入：尝试“新建”“批量导入”等写操作，只读模式下应被熔断（按钮禁用或请求返回503）；在搜索接口构造非法参数（非预期类型、缺失必填项），系统返回明确校验错误而非500。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 技术画像工具能完成列表浏览、关键字检索、分页切换、详情查看与关联图谱展示，中文标签正常渲染；异常输入被妥善处理，只读写操作被正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-02 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 项目画像—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“项目画像”页面，列表正常加载并显示项目名称、领域、操作列；输入已存在项目名称关键字检索，结果正确过滤；点击“详情”打开抽屉，基本信息（项目编号、主管/承研机构、起止时间、经费等）字段完整；切换“科研队伍/主要成果/关联图谱”等标签页正常加载，关联图谱节点与关系标签正常展示。 反向测试：搜索框输入空、纯空格、特殊字符、超长字符串，系统不崩溃并合理处理；越界分页、不存在的项目ID详情访问均不引发异常。 异常输入：尝试“新建/导入”等写操作，只读模式应熔断（禁用或503）；对项目画像发起enrich/translate等写请求应被503拦截；非法参数请求返回校验错误而非500。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 项目画像工具能完成列表浏览、检索、详情查看与关联图谱展示；异常输入妥善处理，只读写操作正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-03 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 机构画像—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“机构画像”页面，列表正常加载并显示机构名称、领域、操作列；输入已存在机构名称关键字（如“储能”）检索，结果正确过滤；点击“详情”打开抽屉，基本信息（统一社会信用代码、成立时间、领域、主营等）字段完整；切换“科研队伍/主要成果/荣誉奖励/关联图谱”标签页正常加载，关联图谱中“当前机构”中心节点与承研/主营等关系边及中文标签清晰可读、无乱码。 反向测试：搜索框输入空、纯空格、特殊字符、超长字符串，系统不崩溃并合理处理；越界分页、不存在的机构ID详情访问均不引发异常。 异常输入：尝试“新建/导入/enrich/translate”等写操作，只读模式应熔断（禁用或503）；非法参数请求返回校验错误而非500。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 机构画像工具能完成列表浏览、检索、详情查看与关联图谱展示，中文关系标签正常渲染；异常输入妥善处理，只读写操作正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-04 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 人员画像—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“人员画像”页面，列表正常加载并显示姓名、领域、操作列；输入已存在人员姓名关键字检索，结果正确过滤；点击“详情”打开抽屉，基本信息（所属机构、职称、研究方向、领域等）字段完整；切换“科研成果/关联图谱”等标签页正常加载，关联图谱展示人员与机构/技术的关系节点及中文标签。 反向测试：搜索框输入空、纯空格、特殊字符、超长字符串，系统不崩溃并合理处理；越界分页、不存在的人员ID详情访问均不引发异常。 异常输入：尝试“新建/导入/enrich/translate”等写操作，只读模式应熔断（禁用或503）；非法参数请求返回校验错误而非500。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 人员画像工具能完成列表浏览、检索、详情查看与关联图谱展示；异常输入妥善处理，只读写操作正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-05 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 扫描监测—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“扫描监测”页面，前沿技术列表与最新告警列表正常加载，正确显示技术名称、类型、级别、消息、时间等列；点击告警或技术行可跳转/展开对应技术详情；列表支持按级别/类型筛选与分页；触发“扫描”操作（若页面提供）后任务状态可查询。 反向测试：筛选条件输入空、特殊字符、不存在的类型，系统不崩溃并合理处理；越界分页不引发异常；访问不存在的frontier技术ID详情给出未找到提示。 异常输入：在只读模式下触发扫描/核验等写操作，应被熔断（禁用或503）；非法参数请求返回校验错误而非500。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 扫描监测工具能完成告警与前沿技术列表浏览、筛选、详情查看；异常输入妥善处理，只读写操作正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-06 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 新技术发现—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“新技术发现”页面，新技术/弱信号列表正常加载并显示信号名称、类型、关联技术/机构/人员数量等列；点击某信号的“关联”列展开关联网络图，网络图节点（技术/机构/人员/信号）与边正常渲染、中文标签清晰可读、无乱码，节点可点击跳转对应画像；触发“扫描”操作后信号列表可刷新。 反向测试：列表筛选/分页越界、访问不存在的信号ID网络图，系统不崩溃并合理处理。 异常输入：在只读模式下触发扫描等写操作，应被熔断（禁用或503）；非法参数请求返回校验错误而非500。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 新技术发现工具能完成信号列表浏览、关联网络图展示与跨画像跳转；异常输入妥善处理，只读写操作正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-07 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 选题服务—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：进入“选题服务”页面，选题列表正常加载并显示选题标题、领域、状态等列；点击某选题查看详情，详情字段完整；触发“生成选题”操作（若页面提供）后可查询生成任务状态；对选题提交反馈（点赞/点踩/备注）操作正常响应。 反向测试：列表筛选/分页越界、访问不存在的选题ID详情，系统不崩溃并合理处理。 异常输入：在只读模式下触发“生成选题”等写操作，应被熔断（禁用或503）；提交反馈时输入超长/特殊字符应被校验拦截而非500；非法参数请求返回明确错误。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 选题服务工具能完成选题列表浏览、详情查看、反馈提交；异常输入妥善处理，只读写操作正确熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

| 用例编号 | TC4.6.3-08 |
| --- | --- |
| 用例名称 | 重点目标识别模型—功能验证 |
| 前置条件 | （1）对应工具已部署完成并正常运行；（2）测试账号已成功登录；（3）网络连接正常。 |
| 测试内容及评判标准 | 正向测试：经Swagger（http://47.120.41.179/docs）调用重点目标识别模型为工具提供的支撑接口，覆盖4类目标画像（技术/项目/机构/人员）的检索（POST /api/v1/profile/{T}/search）、详情查询（GET /api/v1/profile/{T}/{id}）、批量查询（POST /api/v1/profile/{T}/batch）、统计（GET /api/v1/stats/{T}）及关系查询（GET /api/v1/relation/{T}/{id}）。各接口返回HTTP 200，响应字段完整、数据合理，画像名称、领域、关系等中文显示正常无乱码。 反向测试：检索接口输入空关键字、纯空格、特殊字符、超长字符串；批量查询传入空id列表或非法id；详情查询传入不存在的id。接口不崩溃，返回合理空结果或明确错误码（4xx），不出现500内部错误。 异常输入：参数缺失必填项（如search缺keyword/page）、参数类型错误（page传字符串）、参数越界（page_size过大）——接口返回422校验错误并给出明确提示；只读模式下写接口（PUT /profile、POST import/enrich、translate等）返回503熔断。 |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、边界值分析法、错误猜测法。 |
| 依赖的测试工具 | Google Chrome浏览器；Postman（可选，用于核验后台接口）。 |
| 预期结果 | 重点目标识别模型支撑接口对4类目标画像的检索、详情、批量、统计及关系查询均正常运行，响应数据合理且中文无乱码；异常输入妥善处理，写接口只读熔断。 |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试用例中全部测试内容，发现问题已归零或完成归零处理，测试用例正常终止；对应功能未实现、主要操作无法完成，或出现其他导致测试无法继续执行的情况，测试用例异常终止。 |

4.6.4 产业信息智能分析与服务平台（课题五）

4.6.4.1 平台功能（指标5.1）

| 测试项名称 | 平台功能 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP5.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标5.1“1.具备前沿技术遴选评估、产业技术卡点识别研判、成熟度分析、产业化应用场景研判等4项产业分析研判能力；2.根据专家在线反馈自动评估产业报告质量 ”是否符合任务书中期要求。平台功能清单见表1-3。 |  |  |
| 测试约束条件 | 北极星高新产业技术预见平台已部署完成并正常运行，测试账号（含管理员与专家角色）、测试数据已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）前沿技术遴选评估能力 进入关键技术布局页面，查看关键技术词云展示、重点技术识别及图表查看功能；若各功能正常且能支撑前沿技术遴选评估，则通过测试，反之不通过； （2）成熟度分析能力 进入技术生命周期页面，查看生命周期图展示、年度节点展示及成熟度判断支撑功能；若各功能正常且能支撑技术成熟度分析，则通过测试，反之不通过； （3）产业化应用场景研判能力 进入场景化分析页面，逐一查看产业链图谱绘制、产业发展分析、瓶颈技术分析、前沿技术分析、美国管制清单分析、企业全景分析等场景功能；若各场景功能正常且能支撑产业化应用场景研判，则通过测试，反之不通过； （4）产业技术卡点识别研判能力 进入主题分析页面，查看主题词提取、主题词云展示及卡点研判支撑功能；若各功能正常且能支撑产业技术卡点识别研判，则通过测试，反之不通过； （5）根据专家在线反馈自动评估产业报告质量 进入产业研判专题管理台，查看专题列表管理、慢思考拆解与资源推荐、初稿生成与专家分配功能；进入协同编辑页面，以专家角色编辑底稿并调用AI辅助修改；进入意见综合页面，检查系统汇总专家意见形成综合版本及报告质量自动评估功能；若系统能够根据专家在线反馈自动评估产业报告质量并形成综合版本，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.6.4.2 形成先进制造领域产业链技术跟踪分析监测能力及示范应用（指标5.2）

| 测试项名称 | 先进制造领域产业链技术跟踪分析监测能力及示范应用 | 测试项标识 | 2024YFB3312900-TP5.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项描述 | 验证指标5.2“在初期基础上覆盖高端装备、航空航天等共5个先进制造领域共16条产业链的监测能力 ”是否符合任务书中期要求。构成与确认方式 |  |  |
| 测试约束条件 | 北极星高新产业技术预见平台已部署完成并正常运行，16条产业链数据已准备就绪。 |  |  |
| 测试内容 及评判标准 | （1）进入北极星高新产业技术预见平台软件系统； （2）查看平台覆盖的先进制造领域及产业链清单，逐一统计领域数量与产业链数量； （3）抽查产业链的技术跟踪分析监测功能（如产业链图谱、运行监测、技术态势等），验证监测能力的真实性与可用性； 若平台覆盖高端装备、航空航天等不少于5个先进制造领域、共计不少于16条产业链，且具备产业链技术跟踪分析监测能力，则通过测试，反之不通过。 |  |  |
| 测试方法 | 黑盒测试，等价类划分法、错误猜测法。 |  |  |
| 测试项终止条件 | 正常完成测试项中所有内容，发现问题已归零或归零处理，测试项正常终止；软件功能未实现或指标未达到要求，或出现其他导致该测试项无法继续执行的情况，测试项异常终止。 |  |  |

4.7 软件问题类型及严重性等级

软件问题类型定义见表4-5，软件问题级别定义见表4-6。

表4-5 软件问题类型

| 序号 | 问题类型 | 类型名称 | 问题类型定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WD | 文档问题 | 软件不按照文档运行，但程序运行是正确的，指文档编写过程中引入的错误。 |
| 2 | SJ | 设计问题 | 软件按照文档运行，但存在着设计缺陷，指软件设计过程中引入的错误。 |
| 3 | CX | 程序问题 | 软件不按照文档运行，但文档是正确的，指程序编制过程中引入的错误。 |
| 4 | QT | 其它问题 | 其它无法确定类型的问题。 |

表4-6 软件问题级别

| 序号 | 问题级别 | 级别名称 | 问题级别定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 致命问题 | 可导致被测系统崩溃、数据丢失、数据毁坏或停止提供服务等问题；或引起主要功能实现错误或缺失、核心考核指标无法验证等后果的问题。 |
| 2 | B | 严重问题 | 主要功能错误或遗漏，主流程不可用，核心技术指标未达到任务书中期要求等问题。 |
| 3 | C | 一般问题 | 非主要功能错误，被测系统的布局不合理及罕见的不影响主要业务操作等问题。 |
| 4 | D | 轻微问题 | 实际操作与使用说明不符、功能不方便使用、界面文字笔误等建议改进类问题。 |

4.8 测试环境

4.8.1 系统环境

此次软件测试由各软件研制方提供满足软件运行要求的测试环境，包括但不限于软件运行需要的服务器、测试机、网络环境、测试账号、测试数据等。具体的测试环境配置如表4-7所示。

表4-7 测试环境配置

| 测试对象 | 设备名称 | 硬件配置 | 软件配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业大数据采集融通与图谱构建系统 | 服务器01 | CPU：Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz； GPU：2*4090显卡； 内存：256G； 存储空间：128TB | 操作系统：Ubuntu 24.04.1； 数据库：MySQL 8.0.31、PostgreSQL 16.11； Python：3.12.7 |
|  | 服务器02 | CPU：Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz； 内存：128G； 存储空间：2T | 操作系统：Ubuntu 18.04.1； JDK：1.8.0_321 |
|  | 测试机01 | CPU：AMD Ryzen 5 4600H； 内存：16GB； 硬盘：512GB； 分辨率：2160*1440 | 操作系统：Windows 11； 浏览器：Google Chrome 122.0 |
| 通专协同的产业领域大模型框架 | 服务器03 | CPU：4 vCPU，Intel Xeon Platinum 8369B @ 2.70GHz； 内存：15GB； 存储空间：系统盘200GB | 操作系统：CentOS Linux 7 Core； 数据库：PostgreSQL 16.14；Python：3.13.12； Web服务：Nginx 1.27.5； 容器环境：Docker 26.1.4 |
|  | 测试机02 | CPU：11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz； 内存：16GB； 硬盘：500GB； 分辨率：1920*1080 | 操作系统：Windows 11； 浏览器：Google Chrome 149.0 |
| 产业技术识别模型及工具集 | 服务器04 | CPU：Intel Xeon E5-2620 v4*2； GPU：NVIDIA Tesla P40*2； 内存：Samsung DDR4 ECC 16G*4； 存储：RAID5 4TB | 操作系统：Rocky Linux release 9.4； JDK：17.0.18； Python：3.12.3； Docker：27.0.3 |
|  | 服务器05 | CPU：Intel Xeon E5-2620 v4*2； GPU：NVIDIA Tesla P40*2； 内存：Samsung DDR4 ECC 16G*4； 存储：RAID5 4TB | 操作系统：Rocky Linux release 9.4； JDK：17.0.18； Python：3.12.3； Docker：27.0.3 |
|  | 服务器06 | CPU：Intel Xeon E5-2620 v4*2； GPU：NVIDIA Tesla P40*2； 内存：Samsung DDR4 ECC 16G*4； 存储：RAID5 4TB | 操作系统：Rocky Linux release 9.4； JDK：17.0.18； Python：3.12.3； Docker：27.0.3 |
|  | 测试机03（WXJC-APZ-0014） | CPU：i3-6100 4核 3.70GHz； 内存：8GB； 硬盘：500GB | 操作系统：Windows 10； 浏览器：Google Chrome 144.0 |
| 北极星高新产业技术预见平台 | 服务器07 | CPU：16核； 内存：32GB； 性能型系统盘：200GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10； React：16.8.6 |
|  | 服务器08 | CPU：16核； 内存：32GB； 性能型系统盘：200GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10； Java：8 |
|  | 服务器09 | CPU：16核； 内存：32GB； 性能型系统盘：500GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10 |
|  | 服务器10（搜索/索引数据存储） | CPU：16核； 内存：64GB； 性能型系统盘：500GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10 |
|  | 服务器11（业务数据存储） | CPU：16核； 内存：64GB； 性能型系统盘：500GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10 |
|  | 服务器12 | CPU：16核； 内存：128GB； 性能型系统盘：500GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10 |
|  | 服务器13 | CPU：32核； 内存：128G； 系统盘：SSD云盘200GB | 操作系统：Kylin Linux Advanced Server V10 |
|  | 测试机04（WXJC-APZ-0011） | CPU：i3-6100 4核 3.70GHz； 内存：8GB； 硬盘：500GB | 操作系统：Windows 10； 浏览器：360浏览器140.0 |

表4-8 网络配置信息

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 防火墙 | iptables v1.4.21、云防火墙 |
| 带宽 | 50Mbps |

各被测系统网络拓扑如下：

一、产业大数据采集融通与图谱构建系统

二、通专协同的产业领域大模型框架

三、产业技术识别模型及工具集

四、产业信息智能分析与服务平台

4.8.2 测试数据

测试数据分为两部分，详见表4-9。

将表4-9 升级为测试数据说明表，逐数据集列出：数据集名称、来源、规模/数量、数据类型构成、生成/采集方式 。 —— 各课题

数据集归成四/五种，写模拟数据集，按照数据逻辑来写。

表4-9 测试数据说明表

| 序号 | 数据集名称 | 来源 | 规模/数量 | 数据类型构成 | 生成/采集方式 | 构成与确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业数据 | 模拟数据 | 31个省（自治区、直辖市） | 整数型、小数型、数值型 | 大模型生成 | 整数型数据为大于等于0的整数； 小数型数据为0-1之间的数据； 数值型数据为大于等于0的数据 |
| 2 | 企业数据 | 模拟数据 | 80个企业数据 | 整数型、小数型、数值型 | 大模型生成 | 整数型数据为大于等于0的整数； 小数型数据为0-1之间的数据； 数值型数据为大于等于0的数据 |
| 3 | 人员数据 | 模拟数据 | 31个人员 | 整数型 | 大模型生成 | 整数型数据为大于等于0的整数 |

表4-9 测试数据准备

| 序号 | 数据准备方 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研制方 | 各被测系统初始用户名及密码、产业信息资源池实际数据、知识抽取标注测试数据集、大模型参数规模统计脚本、16条产业链数据等 |
| 2 | 测试方 | 根据测试需要输入的相关测试数据（含正常与异常数据） |

4.8.3 场地环境

测试场地应符合保密和受控的要求，测试场地应有正规的电源为设备供电，应有正确的布线供设备连接和接地，应有正常的照明设施。未经测试组许可，无关人员不得擅自进入受控区域。开始测试前，测试组对所使用的环境进行确认，保证符合测试要求。

5 评测实施计划安排

软件评测需要研制方与评测方相互配合，评测过程中主要评测活动的时间节点及提交的工作产品见表5-1。

表5-1 主要评测活动的时间节点及提交的工作产品

| 序号 | 活动名称 | 工作内容说明和工作产品 | 工作周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉行业背景 | 研制方介绍项目及软件研发情况，项目负责人组织测试人员熟悉产业信息智能分析业务背景，明确测试范围 | 1天 |
| 2 | 测试需求分析 | 根据任务书中期考核指标及被测件情况，项目负责人组织测试需求分析，确定软件质量特性及其子特性等，编写软件测试大纲 | 2天 |
| 3 | 测试策划 | 项目负责人确定要采用的测试技术和方法、测试环境、人员和进度、风险分析和终止条件等，并与研制方、委托方沟通确认方案可行性 | 1天 |
| 4 | 测试设计和实现 | 根据软件测试大纲组织进行测试项的分解，设计测试用例，并编写软件测试说明 | 2天 |
| 5 | 测试执行 | 检查测试环境可用性后，根据软件测试大纲和软件测试说明执行测试，并如实填写软件测试记录 | 3天 |
| 6 | 问题确认及处理 | 研制方对发现的问题进行确认和整改，并编制软件问题处理报告 | 2天 |
| 7 | 回归测试 | 对整改后的被测件再次执行测试用例，如有必要补充测试用例，并如实填写软件测试记录 | 1天 |
| 8 | 测试总结 | 整理测试结果，撰写第三方测试报告并完成审核、批准、盖章及报告提交，就测试工作是否充分和有效进行评审 | 3天 |

6 评测项目组人员构成

评测项目组人员构成见表6-1，质量监督员见表6-2，研制方配合人员见表6-3。

表6-1 评测项目组成员构成

| 序号 | 人数 | 岗位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目组长/测试经理/配置管理员（陈雅婷） | 测试需求分析，测试大纲、测试说明、部分测试报告、评测报告的编写及测试执行 |
| 2 | 2 | 测试工程师（李燚聪、熊雪菲） | 部分测试报告、测试问题报告、测试记录的编写及测试执行 |

表6-2 质量监督员

| 序号 | 人数 | 岗位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 质量监督员 | 独立于测试组之外，充分行使质量监督员职责，开展各项软件质量保证活动，负责审查所采用的质量保证工作、技术和方法等 |

表6-3 研制方配合人员

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈永亮 | 项目经理 | 组织协调各课题承担单位提供测试环境、测试数据、测试账号及佐证材料，配合系统讲解、功能演示与问题确认 |

7 软件质量评价内容与方法

7.1 程序质量评价

程序质量从以下方面作出评价：

1）是否实现了项目任务书中期考核指标及相关文档中规定的全部需求；

2）任务书中期定量指标（如大模型参数规模、资源池规模、知识抽取准确率等）的实测值是否达到规定要求；

3）软件测试发现的问题数量、类型及级别分布，问题是否已归零或归零处理。

8 评测结束条件

8.1 正常终止

正常终止条件分测试用例正常终止、测试项正常终止、测试工作正常终止三种情况。

1）测试用例正常终止条件是，该测试用例按正常测试步骤完成测试过程，若该用例因测试环境不具备而未能执行，可采用其它方法进行验证；

2）测试项正常终止条件是该测试项的所有测试用例都正常终止；

3）测试工作正常终止条件是所有测试项都正常终止。

8.2 异常中止

测试用例、测试项、被测软件异常中止含义如下：

1）测试用例异常中止：a）测试前提条件不具备，包括：软件技术状态不稳定、故障率太高，发现重大问题、无继续开展测试工作的必要，测试中间步骤不正确后续无法进行，测试环境故障，经委托方、承研单位、评测机构确认后中止测试，按中止及重启动流程进行；b）所设计的测试步骤无法实施，需要重新进行设计，评审后重新开始测试；c）执行该用例的测试环境条件不满足且没有其它验证手段验证相关需求实现的正确性；

2）测试项异常中止：该测试项除正常终止的测试用例外，其它测试用例满足测试用例异常中止条件；

3）被测软件异常中止：除正常终止的测试项外，其它测试项满足测试项异常中止条件。

9 安全保密与知识产权保护

在软件评测期间评测方及研制方均应遵守安全保密规定，并采取有效措施保护被测软件涉及的知识产权。评测方对被测软件拥有使用权，以及为了配合软件评测需要所进行的修改权。软件评测结束后，除了软件评测期间产生的软件测试文档和软件测试结果数据外，未经委托方允许不得私自拷贝或带走委托方任何电子或其它介质的源程序（执行程序）、文档及数据，并为委托方保密。软件测试人员应严格遵守安全保密规定，满足委托方保护知识产权的要求。本测试大纲及测试过程中形成的工作产品按商密要求管理。

10 评测风险分析

在评测过程中可能存在人员、技术、资源、项目管理等方面对完成评测任务的风险，存在的风险及应对措施见表10-1。

表10-1 存在的风险及应对措施

| 序号 | 风险描述 | 风险类型 | 风险等级 | 发生概率 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研制方可能无法按时完成问题整改回归，造成测试进度延误 | 人员类 | 中 | 可能发生 | 测试过程中加强与研制方的沟通，及时提交软件问题报告，预留问题整改与复测时间。 |
| 2 | 大模型参数规模、资源池规模等定量指标统计耗时长，GPU等算力资源受限，影响测试进度 | 技术类 | 中 | 可能发生 | 提前与研制方确认统计脚本、后台数据接口与算力资源，先行开展预统计并预约测试窗口。 |
| 3 | 测试环境（网络、账号、测试数据）不具备或不稳定，导致测试无法执行 | 资源类 | 低 | 可能不发生 | 测试前进行环境确认与冒烟检查，环境异常时按中止及重启动流程处理。 |

注：1）风险等级分为：高、中、低；2）风险发生概率分为：可能不发生、可能发生、极可能发生。

11 评测工作产品

软件测试过程中受控制的工作产品清单见表11-1。

表11-1 软件评测工作产品

| 序号 | 工作产品 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试大纲 | 委托方 |
| 2 | 测试原始记录 | 评测机构留存 |
| 3 | 软件问题报告 | 提交研制方 |
| 4 | 问题复测记录 | 评测机构留存 |
| 5 | 第三方测试报告 | 提交委托方 |

12 其他

无。

附件A 参考的国家标准

[1] 中华人民共和国国家标准，系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则，标准号：GB/T 25000.51-2016。

附件B 测试项结果记录表

表B-1 产业大数据采集融通与图谱构建系统测试结果记录表（对应测试项4.6.1）

| 测试内容 | 测试指标（中期要求） | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开源产业信息采集系统研制 | 新增采集流程可视化配置、验证码自动识别、网页识别算法配置功能 |  |  |
| 数据类型覆盖 | 覆盖战略政策、科技文献、发明专利、产业报告、人才信息、重点事件、市场分析等7种数据类型 |  |  |
| 数据源数量 | 数据源数量达到1000个 |  |  |
| 产业信息资源池规模 | 资源池规模达到5亿级 |  |  |
| 产业知识抽取准确率 | 基于大模型的知识抽取准确率≥85% |  |  |
| 信息特征知识关系分析功能 | 具备15项信息特征知识关系分析功能（含新增合作网络、地域分布等） |  |  |

表B-2 通专协同的产业领域大模型框架测试结果记录表（对应测试项4.6.2）

| 测试内容 | 测试指标（中期要求） | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业领域大模型参数规模 | 参数规模达到700亿 |  |  |
| 产业领域大模型支持的数据类型 | 支持文本、表格输入 |  |  |
| 产业领域大模型支持的功能 | 支持产业领域文本对话 |  |  |
| 产业知识库检索增强框架 | 支持5种产业领域知识库（新材料、新能源、电子信息等） |  |  |
| 产业领域智能体框架 | 具备产业要素抽取、文档解读、数据分析、报告生成等能力 |  |  |

表B-3 产业技术识别模型及工具集测试结果记录表（对应测试项4.6.3）

| 测试内容 | 测试指标（中期要求） | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业识别专用模型 | 关键技术挖掘、演进路径分析、重点目标画像、碎片化信息聚合等4个模型运行正常 |  |  |
| 产业技术跟踪监测和态势感知工具 | 产业链识别感知等8个工具运行正常 |  |  |
| 产业技术分析决策工具 | 产业竞争力评价、企业创新力评价、产业招商推荐等3个工具运行正常 |  |  |

表B-4 产业信息智能分析与服务平台测试结果记录表（对应测试项4.6.4）

| 测试内容 | 测试指标（中期要求） | 测试结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台功能 | 具备前沿技术遴选评估、产业技术卡点识别研判、成熟度分析、产业化应用场景研判等4项产业分析研判能力；支持根据专家在线反馈自动评估产业报告质量 |  |  |
| 先进制造领域产业链监测能力 | 覆盖高端装备、航空航天等5个先进制造领域共16条产业链 |  |  |

附件C 测试机构介绍

C.1 公司介绍

网新检测是浙大网新（上市代码：600797）旗下专注于提供第三方检测服务的子公司。它的前身——网新恒天评测中心，自2016年正式成立以来，始终专注于第三方软件检测服务，拥有CNAS认可的软件评测资质，在高校及研究院、智慧政务、智慧能源、智能制造、智慧医疗等领域积累了千余个行业案例，以专业能力奠定了行业标杆地位。

网新检测的成立是网新恒天深化第三方测试服务能力、响应市场专业需求的关键布局。在服务维度上，独立运营模式让公司专注于软件检测服务，通过严格的体系及机制确保检测报告的公正性与权威性，同时能够更敏捷地响应市场的多样化需求；在技术能力上，公司依托CNAS资质和CMA资质，进一步扩展了检测范围，覆盖信息系统项目验收测试、课题验收测试、专项资金验收测试、软件合规性测试、软件成果鉴定测试等多种测试场景。

面向未来发展，网新检测以更加齐全的资质、更高效的团队和更聚焦的服务，构建覆盖多行业、多场景的检测生态体系，成为推动软件产业高质量发展的重要力量，携手客户共筑安全、可靠、创新的未来。

C.2 测试能力

网新检测依托浙江省内规模最大的测试团队，测试人员总规模为700+，有15年以上的专业测试服务经验，已经完成的测试项目1000+，在测试领域合作过的客户500+。测试项目所在的行业涵盖金融、新零售、医疗健康、数字政府、工业互联网、智能AI等多个领域。

C.3 第三方软件评测优势

网新检测在软件评测方面具备以下优势：

1）大规模的软件测试团队：测试人员700+；

2）专业化的测试能力：20+年软件测试服务经验；

3）软件评测项目全：软件产品质量10大项都可以测试；

4）软件评测效率高：响应及时、行动高效；

5）服务质量高：从计划、实施、沟通、管理等方面给客户提供高质量的服务体验。