标识：	密级：

版本：

×××技术文件

{子项目名称}

系统测试报告

XXXXX

二○一  年  月

{子项目名称}

系统测试报告

拟 制 人：

审    核：

会    签：

质量保证：

批    准：

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目    次

1 范围	1

1.1 标识	1

1.2 系统概述	1

1.3 文档概述	1

2 引用文档	2

3 测试结果概述	2

3.1 被测试软件的总体评估	2

3.2 总体执行情况	3

3.3 用例执行情况及问题统计	3

3.4 各轮软件问题数量统计数据	4

3.5 性能测试结论	5

3.6 测试环境的影响	6

3.7 测试用例/规程的偏差	6

3.8 改进建议	6

4 详细的测试结果	6

4.1 （测试项目唯一标识符）	6

5 度量数据收集	6

6 注记	7

7 附件	7

7.1 附件1 《软件测试质量统计表》	7

7.2 附件2  《软件测试环境确认记录》	7

7.3 附件3  其它	7

范围

标识

本报告记录 MetaProfile 产业技术情报系统 V1.0 的系统测试结果。系统/项目标识：名称 MetaProfile 产业技术情报系统，标识号 NRG00X/MetaProfile，版本号 V1.0。被测软件版本与前述标识一致。

系统概述

MetaProfile 由前端（React + nginx，端口 80）与单一复合后端（FastAPI，端口 8000）组成，经 Docker Compose 编排，提供技术/项目/机构/人员四类画像的采集、检索、关联分析，以及扫描监测、新技术发现、选题服务、系统配置等功能。本次测试依据《MetaProfile 系统测试说明》与《MetaProfile 软件用户手册》执行，覆盖前端九个功能页面的可达交互、关系图谱跨画像跳转新功能与前端单元逻辑。

文档概述

本报告记录系统测试的测试结果。第 2 章列出引用文档；第 3 章给出测试结果概述；第 4 章给出详细的测试结果；第 5 章为测试问题/缺陷汇总；第 6 章为注释；第 7 章为附录。

引用文档

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 《MetaProfile 系统测试说明》 | 本次测试用例与规程依据 |
| 《MetaProfile 软件用户手册》 | 系统功能与操作依据 |
| 《关系图谱跨画像跳转设计文档（方案 A）》 | R2 新功能设计依据 |
| deploy/docker-compose.yml | 部署编排定义 |

测试结果概述

对测试结果及发现的缺陷的总体评价

本次测试未发现导致功能不可用或数据错误的缺陷。测试结果概述如下：

• 本次测试内容为 MetaProfile 产业技术情报系统 V1.0 的功能、接口（经功能用例透传验证）、单元与回归测试，依据《MetaProfile 系统测试说明》执行，覆盖范围与测试说明一致。本次共执行 79 项用例，测试结果统计见后表。

• 测试结论：本次测试未发现严重与一般缺陷，发现并关闭缺陷 0 项，遗留缺陷 0 项。

• 测试用例通过率 100%（79/79）。

• 测试结果表明，本系统在功能、接口与单元层面达到了《MetaProfile 软件用户手册》所描述的主要要求。

• 本次测试的性能指标在测试环境下达到预期要求（详见"性能测试结果"）。

• 与需求的一致性方面，系统功能与用户手册一致。

• 用户文档（用户手册）、测试数据集与测试说明之间一致。

测试执行时间及进展情况

本次测试分两轮执行，时间及进展如下：

| 轮次 | 测试范围 | 计划用例 | 执行用例 | 执行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1（基线） | 九模块功能（仪表盘/技术/项目/机构/人员/扫描监测/新技术发现/选题/系统配置） | 69 | 69 | 2026-06-15 |
| R2（新功能+回归） | 跨画像跳转 + 前端单元测试 + R1 回归 | 10 | 10 | 2026-06-16 |
| 合计 | — | 79 | 79 | — |

本次执行用例及缺陷统计

通过两轮测试，本次执行用例及缺陷统计如下：

| 轮次 | 用例数 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 通过率 | 新增缺陷 | 关闭缺陷 | 遗留缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |

按测试阶段及缺陷统计表格

按测试阶段统计的执行与缺陷情况如下：

| 测试阶段 | 计划执行用例数 | 实际执行用例数 | 通过 | 失败 | 缺陷数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 功能测试 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| R2 新功能测试 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| R2 回归测试 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |

说明：R2 新功能测试 9 项 = 跨画像跳转 8 + 前端单元 1；回归测试 1 项（TC-REG-01）重跑 R1 全部 69 用例，按"回归批次"计 1 项用例。通过率 = 通过用例数 / 实际执行用例数。本次无失败用例需重测或回归。

性能测试结果

在测试环境（8 核 / 12 GB / Docker Compose 全栈）下，选取典型操作观测响应时间，结果如下：

| 操作 | 预期 | 实测（均值） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总览页加载（首屏） | ≤ 3 s | 约 1.2 s | 通过 |
| 画像列表搜索（含 ES 全文检索） | ≤ 3 s | 约 0.8 s | 通过 |
| 画像详情抽屉打开 | ≤ 2 s | 约 0.6 s | 通过 |
| 关联图谱渲染（Neo4j 关系查询） | ≤ 3 s | 约 1.0 s | 通过 |
| 触发扫描（异步任务下发） | ≤ 5 s 返回列表刷新 | 约 2 s | 通过 |
| 选题生成 | ≤ 10 s | 约 3 s | 通过 |

性能测试结果表明，典型操作响应时间均满足预期，系统在测试环境下运行稳定。

测试环境的影响

实际测试环境与测试说明定义的环境一致：Docker Compose 全栈（backend:8000 / frontend:80 / postgres / elasticsearch / redis / neo4j / rabbitmq / litellm），浏览器为 Chromium 内核最新版，示例数据由 seed 灌入。测试环境对测试结果无影响，不存在环境差异。

测试活动/进度的偏离

本次测试按计划执行，未发生测试活动与进度的偏离，无替换设备、未遵循规定工序等偏离情况。

改进建议

• 将关系图谱 G6 渲染与节点拖拽误触发纳入后续 E2E（Playwright）自动化覆盖，进一步降低手动冒烟成本。

• 将前端单元测试 npm test 接入 CI 流水线，作为合并门禁。

• 为扫描/采集异步任务补充可观测指标（队列长度、失败重试计数），便于运维定位。

详细的测试结果

本节按测试项目唯一标识给出每个测试的结果。除特别说明外，每个测试的执行结果均与预期一致。

总览仪表盘（TC-DASH）

测试结果小结：2 项用例全部通过。总览页四张统计卡片数值正确（非 0），前沿技术 Top 5 表与最新告警表正常渲染；点击技术卡片跳转至技术画像列表页。未发现缺陷。

技术画像（TC-TECH）

测试结果小结：13 项用例全部通过。列表加载与分页正常；关键词搜索命中、无结果显示空态；新建画像必填校验生效、提交后列表新增；批量导入合法 JSON 成功计数、错误格式被拦截；详情抽屉基本信息/里程碑/科研成果/统计图表 Tab 均正常渲染；LLM 补全任务可提交。未发现缺陷。

项目画像（TC-PROJ）

测试结果小结：12 项用例全部通过。列表、搜索、导入、详情各 Tab（基本信息/研究内容/发展历程/预算明细/项目成果）、关联图谱均正常。未发现缺陷。

机构画像（TC-ORG）

测试结果小结：12 项用例全部通过。列表、搜索、导入、详情各 Tab（基本信息/发展沿革/科研队伍/科研设施/主要成果与荣誉）、关联图谱均正常。未发现缺陷。

人员画像（TC-PER）

测试结果小结：12 项用例全部通过。列表、搜索、导入、详情各 Tab（基本信息/工作经历/教育经历/学术成果/技术关注）、关联图谱均正常。未发现缺陷。

扫描监测（TC-SCAN）

测试结果小结：4 项用例全部通过。触发扫描约 2 秒后列表刷新；前沿技术列表展示名称/领域/融合评分/TRL/状态；详情抽屉展示六维评分与 LLM 验证结果；告警查看弹出详情。未发现缺陷。

新技术发现（TC-DISC）

测试结果小结：4 项用例全部通过。触发发现扫描后弱信号列表刷新；弱信号列表字段齐全；信号网络图节点按类型着色、可拖拽、边权重线宽变化。未发现缺陷。

选题服务（TC-TOP）

测试结果小结：5 项用例全部通过。生成选题约 3 秒后列表刷新；状态筛选生效；详情展示五维进度条与综合评分、关联技术/机构/项目；提交反馈后状态更新。未发现缺陷。

系统配置（TC-SET）

测试结果小结：5 项用例全部通过。大模型配置 Tab 接入列表与新增表单渲染、连接测试返回结果；数据源配置 Tab 渲染、新增数据源并立即采集中任务下发；采集任务 Tab 每 5 秒刷新、展示状态/获取数/导入数。未发现缺陷。

关系图谱跨画像跳转（TC-JUMP，R2）

测试结果小结：8 项用例全部通过。点击技术/项目/机构/人员可跳节点跳转至目标画像详情页，路由形如 /{type}/{id}；来源面包屑显示来源实体与关系类型，点击可返回；链式多跳（人员→机构→项目→技术）各跳正确、可逐级返回；企业/战略节点不跳转、指针为普通态；跳转后刷新页面详情正常、面包屑仅显示来源实体（关系类型丢失，符合设计）；分享详情链接新窗口打开正常进入、无来源上下文（符合设计）。未发现缺陷。

前端单元测试（TC-UNIT-01，R2）

测试结果小结：1 项用例通过。cd frontend && npm test 执行 Vitest 套件，26 用例全部通过（crossProfile 纯函数 10、useCrossProfileJump 钩子 9、JumpBreadcrumb 组件 7）。

发现的缺陷：参见缺陷汇总，本测试项目无缺陷。

R1 回归（TC-REG-01，R2）

测试结果小结：1 项用例通过。重跑 R1 全部 69 项基线用例，结果与 R1 一致，全部通过，未引入回归。

测试结果分析（测试问题/缺陷汇总）

本次两轮测试共执行 79 项用例，发现缺陷 0 项，关闭 0 项，遗留 0 项。缺陷汇总表如下：

| 编号 | 所属测试项 | 严重度 | 描述 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 本次测试未发现缺陷 | — |

无遗留缺陷，无需进行缺陷影响评估。

注释

本报告由测试组编制。联系方式见配置库。本报告所列结果对应被测软件版本 V1.0、测试说明对应版本，以及示例数据集。

附录

测试活动及缺陷统计表

| 测试阶段 | 用例数 | 通过 | 失败 | 缺陷数 | 执行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 功能测试 | 69 | 69 | 0 | 0 | 2026-06-15 |
| R2 新功能测试 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2026-06-16 |
| R2 回归测试 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-06-16 |
| 合计 | 79 | 79 | 0 | 0 | — |

测试活动和测试环境确认记录表

本次测试的测试活动与测试环境确认记录如下：

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 被测软件 | MetaProfile 产业技术情报系统 V1.0 |
| 测试环境 | Docker Compose 全栈：backend:8000 / frontend:80 / postgres / elasticsearch / redis / neo4j / rabbitmq / litellm |
| 浏览器 | Chromium 内核最新版 |
| 单元测试框架 | Vitest 4.1.9 + @testing-library/react 16 + jest-dom 6 + jsdom 29 |
| 数据 | seed 灌入示例数据，每类画像 ≥100 条 |
| 测试用例依据 | 《MetaProfile 系统测试说明》 |
| R1 执行日期 | 2026-06-15 |
| R2 执行日期 | 2026-06-16 |
| 结论 | 79 项用例全部通过，无缺陷 |

术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 画像 | 技术实体结构化档案 |
| 融合评分 | 前沿技术多维评分的加权综合值 |
| TRL | 技术成熟度等级 |
| 弱信号 | 新兴技术早期突现信号 |
| 关系图谱 | 以力导向图展示实体关联的可视化组件 |
| 跨画像跳转 | 在关系图谱中点击节点跳转至对应画像详情页 |
| LiteLLM | 大模型统一代理组件 |
| R1 / R2 | 第一轮基线测试 / 第二轮新功能与回归测试 |