# MetaProfile 软件测试大纲

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | MetaProfile 产业技术情报系统 |
| 文档版本 | v0616v4 |
| 编制日期 | 2026-06-16 |
| 文档类型 | 软件测试大纲（参考 GJB/GB 软件测试文档要求编制） |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v3 | 2025-10-19 | 前版基线功能测试大纲 | 测试组 |
| v0616v4 | 2026-06-16 | 重构为两轮测试；新增第二轮（R2）测试项与用例：关系图谱跨画像跳转、前端单元测试、R1 回归 | 测试组 |

## 1 范围

### 1.1 标识

本大纲适用于 MetaProfile 产业技术情报系统 V1.0，规定系统功能测试、接口测试与单元测试的范围、方法、环境、进度与用例。

### 1.2 系统概述

系统由前端（React + nginx）与单一复合后端（FastAPI，端口 8000）组成，提供技术、项目、机构、人员四类画像的采集、检索与关联分析，以及扫描监测、新技术发现、选题服务、系统配置等功能。前端按 /api-* 前缀经 nginx 反向代理至复合后端。

### 1.3 文档概述

本大纲第 2 章列出引用文件；第 3 章给出测试概述；第 4 章给出两轮测试进度；第 5 章列出测试项；第 6 章给出测试用例（R1 基线与 R2 新增）；第 7 章为附录。

## 2 引用文件

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| GB/T 15532-2008 | 计算机软件测试规范 |
| GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件质量要求和评价 就绪可用软件产品质量要求和测试细则 |
| GB/T 25000.10-2016 | 系统与软件质量要求和评价 评价者用的测量 |
| 项目任务书 | MetaProfile 产业技术情报系统建设任务书 |
| 《MetaProfile 软件用户手册》 | 系统功能与操作依据 |
| 《关系图谱跨画像跳转设计文档（方案 A）》 | R2 新功能设计依据 |

## 3 测试概述

### 3.1 测试范围

覆盖前端九个功能页面（总览、技术/项目/机构/人员画像、扫描监测、新技术发现、选题服务、系统配置）的全部可达交互，复合后端接口，以及前端单元逻辑。

### 3.2 测试方法

功能测试：按页面交互逐项验证（搜索、导入、详情、图谱、扫描、生成、反馈、配置）。

接口测试：通过 Swagger 与 curl 验证复合后端 /api/v1 路由。

单元测试：Vitest + Testing Library 对可隔离的纯函数、钩子与组件进行自动化测试。

回归测试：R2 执行 R1 全部用例，确认新功能未引入回归。

### 3.3 测试类型

功能测试、接口测试、单元测试、回归测试。

### 3.4 测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 部署 | Docker Compose，10 服务默认启动（backend:8000 / frontend:80 / postgres / elasticsearch / redis / neo4j / rabbitmq / litellm / migrate / seed） |
| 浏览器 | Chromium 内核最新版 |
| 单元测试 | Node 22、Vitest 4.1.9、@testing-library/react 16、jest-dom 6、jsdom 29 |
| 数据 | 示例数据（seed 灌入，每类画像 ≥100 条） |

## 4 测试进度（两轮）

| 轮次 | 范围 | 用例数 | 执行日期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1（基线） | 九模块功能 + 接口 | 69 | 2026-06-15 | 全部通过 |
| R2（新功能 + 回归） | 跨画像跳转 + 前端单测 + R1 回归 | 10 | 2026-06-16 | 全部通过 |
| 合计 | — | 79 | — | 全部通过 |

## 5 测试项

| 编号 | 测试项 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| TI-01 | 总览仪表盘 | 总览 |
| TI-02 | 技术画像 | 技术画像 |
| TI-03 | 项目画像 | 项目画像 |
| TI-04 | 机构画像 | 机构画像 |
| TI-05 | 人员画像 | 人员画像 |
| TI-06 | 关系图谱与跨画像跳转 | 通用（R2） |
| TI-07 | 扫描监测 | 扫描监测 |
| TI-08 | 新技术发现 | 新技术发现 |
| TI-09 | 选题服务 | 选题服务 |
| TI-10 | 系统配置 | 系统配置 |
| TI-11 | 复合后端接口 | 接口 |
| TI-12 | 前端单元逻辑 | 单元（R2） |

## 6 测试用例

### 6.1 第一轮（R1）基线用例

R1 覆盖九模块共 69 项功能用例，编号与分布如下：

| 模块 | 编号区间 | 用例数 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表盘 | TC-DASH-01 ~ 02 | 2 | 仪表盘加载、统计卡片数值 |
| 技术画像 | TC-TECH-01 ~ 13 | 13 | 搜索/新建/导入/详情 Tab/分页 |
| 项目画像 | TC-PROJ-01 ~ 12 | 12 | 搜索/导入/详情 Tab/刷新 |
| 机构画像 | TC-ORG-01 ~ 12 | 12 | 搜索/导入/详情 Tab/关闭 |
| 人员画像 | TC-PER-01 ~ 12 | 12 | 搜索/导入/详情 Tab/分页 |
| 扫描监测 | TC-SCAN-01 ~ 04 | 4 | 触发扫描/列表/详情/告警 |
| 新技术发现 | TC-DISC-01 ~ 04 | 4 | 触发发现/弱信号/网络图 |
| 选题服务 | TC-TOP-01 ~ 05 | 5 | 生成/筛选/详情/反馈 |
| 系统配置 | TC-SET-01 ~ 05 | 5 | 三 Tab 渲染/LLM 配置 |

R1 全部用例预期结果为「通过」，实际结果均为「通过」。

### 6.2 第二轮（R2）新增用例

| 编号 | 测试项 | 预期结果 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-JUMP-01 | 点击关系图谱可跳节点（技术/项目/机构/人员） | 跳转至目标画像详情页 | 功能 |
| TC-JUMP-02 | 跳转路由形如 /{type}/{id} | 路由正确，目标详情加载 | 功能 |
| TC-JUMP-03 | 来源面包屑显示来源实体与关系 | 面包屑内容正确 | 功能 |
| TC-JUMP-04 | 点击面包屑来源项 | 返回来源画像 | 功能 |
| TC-JUMP-05 | 链式多跳（人员→机构→项目→技术） | 各跳正确、可逐级返回 | 功能 |
| TC-JUMP-06 | 企业/战略节点点击 | 不跳转，普通指针 | 边界 |
| TC-JUMP-07 | 跳转后刷新页面 | 详情正常，面包屑仅显示来源实体（关系类型丢失） | 边界 |
| TC-JUMP-08 | 分享详情链接（无 state）打开 | 正常进入详情，无来源上下文 | 边界 |
| TC-UNIT-01 | 前端单元测试套件（Vitest，26 用例） | 全部通过 | 单元 |
| TC-REG-01 | R1 基线回归（69 用例） | 全部通过 | 回归 |

## 7 附录

### 7.1 前端单元测试覆盖明细

| 测试文件 | 用例数 | 覆盖点 |
| --- | --- | --- |
| crossProfile.test.ts | 10 | NAV_TYPES、isNavType 大小写/扩展类型、parseFromQuery |
| useCrossProfileJump.test.tsx | 9 | 可跳 navigate 路径/state、归一化、不可跳守卫、ctx 来源兜底 |
| JumpBreadcrumb.test.tsx | 7 | 渲染来源+关系、点击返回、null 不渲染 |
| 合计 | 26 | — |

### 7.2 缺陷统计

两轮测试共执行 79 项用例，发现并关闭缺陷 0 项，遗留缺陷 0 项。